**迭代计划（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2018/7/23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 3 | 项目名称 | 课堂威视 |
| 迭代名称 | 第三次迭代—开发R3 | 计划起止日期 | 2018/7/23-2018/7/27 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | | 1 | 前端代码重构 | 2018/7/23-2018/7/24 | 何荣俊、胡嘉弘 | | 3 | 移动端环境搭建 | 2018/7/23-2018/7/24 | 黄友奇 | | 4 | 编写后端新功能接口和实现 | 2018/7/23-2018/7/24 | 黎君 | | 5 | 新功能的前端展示 | 2018/7/25-2018/7/26 | 何荣俊、胡嘉弘 | | 7 | 单元测试 | 2018/7/25-2018/7/26 | 黄友奇 | | 8 | 压力测试 | 2018/7/25-2018/7/26 | 黎君 | | 9 | 整体测试 | 2018/7/27 | 全员 | | | | |
| 预期成果：  系统版本R3：   * + 查看情绪分析结果   + 查看课程建议   + 移动端界面 | | | |
| 主要的风险和应对方案：   1. 进度风险   移动端开发需要搭建开发环境，还需要学习react-native的各种组件，开发期限紧张  预计可能需要将部分移动端开发移到下一迭代   1. 技术风险   组员不熟悉移动端开发，需要进行学习 | | | |